# Warrly — những gì đang chặn, và dữ kiện cần điền

Tài liệu bàn giao · 27/10/2026 · repo warranty-vault, nhánh main, commit 526af04

Sản phẩm đã đổi mô hình: gói miễn phí CÓ quảng cáo và có giới hạn; gói trả phí (chưa mở bán) bỏ quảng cáo và nâng giới hạn. Toàn bộ landing page và hai trang pháp lý đã sửa xong và đã commit. Nhưng website CHƯA được deploy, và lý do là sáu dữ kiện trong tài liệu này — chỉ mày mới trả lời được, và tao từ chối bịa chúng.

# Tóm tắt: đang chặn ở đâu

| Hạng mục | Trạng thái | Ai làm |
| --- | --- | --- |
| Sửa 9 câu sai về quảng cáo + thêm cơ chế consent | XONG, đã commit | — |
| Điền 6 dữ kiện pháp lý (mục A) | CHẶN deploy | mày |
| Chốt 4 quyết định mô hình (mục B) | CHẶN viết chính sách | mày |
| Store compliance nếu ads vào app (mục C) | CHƯA LÀM | mày + tao |
| Luật sư đọc privacy/terms (mục D) | CHƯA LÀM | mày |
| Deploy website (mục E) | ĐANG CHỜ | mày quyết |

# A · Sáu dữ kiện chỉ mày có

Đây là sáu chỗ đang hiện marker cam [CẦN ĐIỀN: …] ngay trên trang thật. Cột vàng là chỗ mày điền. Nếu mày có template từ project trước, phần lớn sáu mục này sẽ nằm sẵn trong đó — chỉ cần đổi tên và địa chỉ.

A1–A2: pháp nhân và đầu mối liên hệ

| # | Cần gì | Điền vào đây | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Tên pháp nhân (cá nhân hay công ty), địa chỉ đăng ký, đại diện tại EU/UK nếu có |  | Nếu là cá nhân: họ tên + địa chỉ thường trú. Nếu chưa có đại diện EU/UK thì ghi rõ "không có". |
| A2 | Email hoặc chức danh DPO / đầu mối bảo vệ dữ liệu |  | Dùng hi@warrly.com được nếu không có DPO riêng. Ghi rõ nếu là "không có". |

A3–A6: nhà cung cấp quảng cáo và dữ liệu họ nhận

Bốn mục này phụ thuộc vào việc mày chọn nhà cung cấp nào. Nếu chưa chọn, ghi "chưa chọn nhà cung cấp" — trung thực, nhưng chính sách sẽ mờ; xem mục B3.

| # | Cần gì | Điền vào đây | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| A3 | Tên, địa chỉ, và vai trò pháp lý của nhà cung cấp quảng cáo (bên kiểm soát hay bên xử lý dữ liệu) |  | Vai trò quyết định mục 5 và mục 8 của privacy. Google thường là bên kiểm soát độc lập. |
| A4 | Họ nhận dữ liệu gì, quảng cáo có cá nhân hoá theo hành vi không, Warrly có chia sẻ dữ liệu với họ không |  | Nếu chọn quảng cáo theo ngữ cảnh (không cá nhân hoá) thì mục này rất ngắn và nhẹ hơn nhiều. |
| A5 | Tên cookie và định danh thiết bị họ dùng, mục đích, thời hạn lưu |  | Lấy từ tài liệu của nhà cung cấp. Không đoán. |
| A6 | Thời hạn nhà cung cấp lưu dữ liệu quảng cáo |  | Có trong chính sách của họ. |

# B · Bốn quyết định mô hình

Chưa chốt bốn câu này thì chính sách không thể viết đúng — và quan trọng hơn, chúng quyết định khối lượng việc phía sau.

| # | Câu hỏi | Chọn | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Quảng cáo nằm ở đâu? | ☐ chỉ web ☐ cả app iOS/Android | Nếu có trong app thì kéo theo toàn bộ mục C. |
| B2 | Cá nhân hoá theo hành vi hay chỉ theo ngữ cảnh? | ☐ cá nhân hoá ☐ theo ngữ cảnh | Theo ngữ cảnh thì KHÔNG cần ATT trên iOS, và NSPrivacyTracking có thể vẫn false. Tiết kiệm rất nhiều việc. |
| B3 | Nhà cung cấp quảng cáo đã chọn chưa? | ☐ rồi: ______________ ☐ chưa | Nếu là Google thì cần CMP được chứng nhận TCF v2.2 — banner tự viết KHÔNG đủ. |
| B4 | Gói trả phí đã có giá chưa? | ☐ rồi: ______ / ______ ☐ chưa | Chưa có thì copy tiếp tục nói "chưa mở bán". Tao không bịa giá. |

# C · Store compliance — chỉ phát sinh nếu ads vào app

Hiện trạng đã kiểm: cả 4 file PrivacyInfo.xcprivacy của iOS đang khai NSPrivacyTracking = false, không có NSUserTrackingUsageDescription, Android không khai quyền AD_ID. Tất cả đúng với hôm nay (chưa có ads) và SAI khi có ads trong app.

| # | Việc | Hiện tại | Khi có ads |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | NSPrivacyTracking trong 4 manifest | false | → true + NSPrivacyTrackingDomains (nếu B2 = cá nhân hoá) |
| C2 | ATT trên iOS | không khai | → NSUserTrackingUsageDescription + prompt (nếu B2 = cá nhân hoá) |
| C3 | Android AD_ID + Data Safety form | không có | → thêm quyền + khai form trên Play Console |

# D · Review — không phải việc của code

| # | Việc | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| D1 | Luật sư đọc privacy + terms trước launch | CHƯA. Văn bản ngắn và đúng hướng, nhưng chưa ai có chuyên môn đọc. |
| D2 | Nếu ads thật: đổi banner tự viết sang CMP được chứng nhận | CHƯA. Banner hiện tại đủ trung thực hôm nay, không đủ khi chạy ads. |

# E · Deploy — một quyết định của mày

warrly.com vẫn đang nói "không quảng cáo" vì tao chưa deploy. Hai lựa chọn, và tao nghiêng về cái thứ nhất.

| Lựa chọn | Được | Mất |
| --- | --- | --- |
| ☐ Deploy ngay với 6 marker cam | Ngừng nói câu sai ngay hôm nay | Sáu chỗ hiện [CẦN ĐIỀN] trên trang thật — xấu nhưng thẳng thắn |
| ☐ Chờ điền xong mới deploy | Trang sạch | Câu "không quảng cáo" — một cam kết pháp lý sai — tiếp tục sống trên domain |

# F · Còn treo từ cả phiên, không liên quan quảng cáo

| # | Việc | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| F1 | CD chưa bật | deploy.yml có sẵn, thiếu 3 secret (DEPLOY_HOST/USER/SSH_KEY). Production vẫn deploy tay. |
| F2 | /opt/warrly trên VPS không có .git | Nên deploy.sh (chạy git fetch) chưa dùng được ở đó. |
| F3 | iOS chưa upload TestFlight | Version 1.0.0 (2) đã sẵn, Xcode đang mở. Cần Product → Archive. |
| F4 | api.yml chưa chạy lại từ d0afe16 | Các commit sau chỉ đụng web/iOS/Android, nên CI api không kích hoạt. Không phải lỗi. |
| F5 | Android release chưa từng chạy | android-release.yml cần UPLOAD_KEYSTORE_BASE64, UPLOAD_KEYSTORE_PASSWORD, ANDROID_PUBLISHER_CREDENTIALS. |

# Phụ lục · Điền xong thì thay vào đâu

Để mày không phải mở code tìm. Tất cả dưới đây nằm trong website/src/components/legal/.

| Dữ kiện | File | Vị trí |
| --- | --- | --- |
| A3, A4, A5, A6 | privacy-content.tsx | dòng ~125, 132, 139, 145 (mục 5, Quảng cáo) |
| A1, A2 | privacy-content.tsx | dòng ~199, 203 (mục 7, Đơn vị chịu trách nhiệm) |
| A3, A4, A5, A6 | cookies-content.tsx | dòng ~103, 110, 116, 123 (mục 3, Cookie quảng cáo) |

Sau khi sửa: npm test phải còn 1115 pass, và grep 'CẦN ĐIỀN' phải trả về 0 dòng trong src/components/legal/. Đó là hai điều kiện để deploy.

Tài liệu này không chứa lời khuyên pháp lý. Sáu mục ở phần A và hai mục ở phần D tồn tại vì Warrly đang bán cho người dùng toàn cầu, và một chính sách bảo mật đoán mò còn tệ hơn một chính sách thiếu.